# FireGuardian Baseline V1 正式晋升、最终验证与 Git 整理任务

当前状态：

- Baseline V1 已完成训练、独立测试和可视化审计；

- M6 重叠框面积重复计算问题已修复为同类别矩形并集；

- M7 时长已统一为真实秒制；

- 12项新增单元测试、M6/M7模块回归、M6–M10链路验证均已通过；

- models/baseline_v1_best.pt 为待晋升模型；

- models/best.pt 目前仍是旧的 smoke_v1 冒烟模型；

- 当前尚未正式晋升模型，也尚未提交 Git。

本任务按以下阶段依次执行：

- 检查工作区；

- 执行模型晋升 dry-run；

- dry-run全部通过后正式晋升；

- 验证晋升后的模型和完整业务链路；

- 整理可移植文档；

- 按逻辑拆分本地 Git commit；

- 不执行 git push。

禁止重新训练模型，禁止修改数据集，禁止调整 M6/M7 业务阈值。

## 第一阶段：检查当前工作区

在项目根目录执行：

git status --short

git diff --stat

git diff --name-status

检查当前全部修改和未跟踪文件，并按照功能分类：

- 数据集审计与子集构建；

- 冒烟训练与评估；

- Baseline V1 数据构建；

- M2训练器兼容增强；

- Baseline V1训练与评估；

- M6/M7修复；

- 审计与模型晋升文档；

- 1～8编号的docx文档整理；

- 与本任务无关的改动。

要求：

- 不丢弃任何现有修改；

- 不执行 git reset --hard；

- 不执行 git clean；

- 不使用 git add .；

- 后续必须按文件显式暂存；

- 如发现来源不明或无法分类的改动，先停止并报告，不要擅自提交。

同时确认 .gitignore 至少覆盖：

models/*.pt

runs/

datasets/smoke_*.txt

datasets/baseline_v1_*.txt

*.cache

__pycache__/

*.pyc

logs/*.log

logs/*.jsonl

tools/_audit_work/

不要忽略：

datasets/*.yaml

tools/*.py

tests/*.py

tools/*_report.md

必要的小型JSON/JSONL指标摘要

## 第二阶段：执行模型晋升 dry-run

执行：

python tools/promote_model.py --candidate models/baseline_v1_best.pt

dry-run必须核查并输出：

- 候选模型文件存在；

- 候选模型可由 Ultralytics 正常加载；

- nc == 2；

- model.names == {0: "fire", 1: "smoke"}；

- 候选模型SHA-256；

- 当前 models/best.pt SHA-256；

- 当前模型与候选模型不是同一文件；

- 当前模型可安全备份；

- 正式晋升目标路径为 models/best.pt；

- dry-run期间没有修改任何模型文件。

预期候选模型：

models/baseline_v1_best.pt

预期当前默认模型：

models/best.pt

如任一检查失败：

- 立即停止；

- 不执行 --execute；

- 不修补或绕过校验；

- 输出失败项、错误信息及建议。

## 第三阶段：正式晋升 Baseline V1

仅当第二阶段全部通过时，执行：

python tools/promote_model.py --candidate models/baseline_v1_best.pt --execute

正式晋升必须满足：

- 先备份原 models/best.pt；

- 备份文件不能覆盖已有历史备份；

- 采用安全替换方式，避免中途失败留下不完整模型；

- 替换后重新计算SHA-256；

- 新 models/best.pt SHA-256必须与 models/baseline_v1_best.pt一致；

- 旧模型备份SHA-256必须与晋升前 models/best.pt一致；

- models/smoke_v1_best.pt保持不变；

- 不删除 models/baseline_v1_best.pt；

- 不提交任何 .pt 文件到普通Git。

生成一个小型晋升记录：

tools/baseline_v1_promotion_report.md

至少记录：

- 执行时间；

- 候选模型路径；

- 候选模型类别；

- 晋升前默认模型SHA-256；

- 备份模型路径及SHA-256；

- 晋升后默认模型SHA-256；

- 是否与候选模型一致；

- 晋升命令；

- 最终状态；

- 回滚方式。

报告中不要写API密钥、环境变量或隐私路径之外的敏感信息。

## 第四阶段：验证晋升后的模型

必须启动全新的Python进程验证：

from ultralytics import YOLO

model = YOLO("models/best.pt")

print(model.names)

必须得到：

{0: "fire", 1: "smoke"}

然后检查 M3、M4、M5 的模型加载逻辑。

要求输出：

M3实际加载路径

M4实际加载路径

M5实际加载路径

模型类别名称

必须确认三个模块加载的是：

models/best.pt

而不是：

yolo11n.pt

models/smoke_v1_best.pt

### 执行回归测试

依次运行：

python -m unittest tests.test_m6_m7_fix -v

python aggregator/event_aggregator.py

python agent/fire_decision_agent.py

python tools/baseline_v1_chain_verify.py

python tools/baseline_v1_me_video.py

检查：

- 12项M6/M7测试全部通过；

- M6状态机回归通过；

- M7业务用例回归通过；

- M6–M10链路正常；

- 截图、日志和报告正常；

- duration_seconds使用真实秒；

- me.mp4结果仍为约 fire 7帧、smoke 110帧；

- 不出现把frame_id直接当秒的情况；

- 面积比使用矩形并集；

- 新日志可写入，旧日志仍可解析。

不要为了通过测试修改业务阈值。

### M11启动检查

执行一个不修改数据的GUI启动检查：

python main.py

确认：

- GUI可以启动；

- 无导入错误；

- 无字段兼容错误；

- 模型状态显示 models/best.pt或等价路径；

- 日志确认加载类别为fire/smoke。

Codex无法可靠进行视觉交互时，不要声称完整GUI人工测试通过，只记录：

GUI启动检查通过，交互功能待用户人工确认

并输出用户人工检查清单：

- 加载一张fire图片；

- 加载一张smoke图片；

- 加载一张正常图片；

- 播放me.mp4；

- 查看检测框、危险等级、事件日志和报告；

- 确认当前模型显示为best.pt。

## 第五阶段：整理可移植文档

当前某些审计Markdown可能引用：

E:\Codex项目\FireGuardian\...

这种绝对路径无法在其他电脑或GitHub正常显示。

检查以下文档：

tools/baseline_v1_training_report.md

tools/baseline_v1_visual_audit.md

tools/m6_m7_fix_report.md

tools/baseline_v1_promotion_report.md

要求：

- 不篡改审计结论和原始指标；

- 将需要提交的文档改为可移植形式；

- 删除或改写无效的本机绝对图片路径；

- 不把 runs/、tools/_audit_work/ 的大量图片提交到Git；

- 可新增一个简洁的模型说明：

docs/BASELINE_V1_MODEL_CARD.md

模型说明至少包含：

- 模型名称与类别；

- 训练、验证、测试规模；

- Test P、R、mAP50、mAP50-95；

- fire/smoke逐类指标；

- 推荐使用范围；

- 已知局限；

- 默认conf仍为0.50；

- M6使用bbox并集面积；

- M7使用秒制时长；

- 不属于生产部署认证；

- 模型权重获取或生成方式；

- .pt权重不进入普通Git。

不要在模型说明中夸大模型能力。

完整可视化PDF：

tools/baseline_v1_visual_audit.pdf

默认不提交普通Git；如确需保留，只在最终汇总中报告文件大小并等待用户决定。

## 第六阶段：运行提交前检查

执行：

python -m unittest tests.test_m6_m7_fix -v

python -m compileall utils aggregator agent video_detect simulator tools tests

git diff --check

git status --short

检查：

- 无Python语法错误；

- 无测试失败；

- 无尾随空格等明显diff问题；

- 没有API密钥；

- 没有token；

- 没有 .env；

- 没有模型权重；

- 没有训练数据；

- 没有大型runs目录；

- 没有绝对路径txt清单；

- 没有缓存和日志。

列出所有大于1MB的待提交文件。

对大于5MB的文件默认不提交，除非它是明确需要保留的小型文档且给出理由。

## 第七阶段：按逻辑拆分Git提交

根据真实 git status 和文件内容拆分，禁止把所有修改塞进一个commit。

### Commit 1：数据审计与Baseline数据管线

提交信息：

feat: add audited fire-smoke dataset and baseline pipeline

应包括：

- 数据集审计工具；

- 冒烟子集构建工具；

- Baseline V1子集构建工具；

- SHA-256和pHash防泄漏逻辑；

- 数据构建中的真实bug修复；

- 数据集yaml；

- 可移植的小型数据审计/子集报告；

- 相关测试或小型配置。

不得包括：

- 绝对路径txt清单；

- 原始数据；
-标签；
-缓存；
-大型审计JSON。

### Commit 2：M2训练与评估基础设施

提交信息：

fix: make YOLO training and evaluation reproducible

应包括：

- train/yolo_trainer.py中此前未提交的Baseline V1修改；

- Ultralytics回调兼容；

- 输出目录修复；

- best_target；

- patience；

- 学习率和显存记录；

- 冒烟训练入口；

- Baseline V1训练入口；

- 独立评估工具；

- 负样本评估；

- 错误案例分析；

- M2相关测试；

- 小型指标摘要。

不得包括：

- .pt；

- runs/；

- 大型曲线或错误案例图片；

- 训练缓存。

### Commit 3：M6/M7核心工程修复

提交信息：

fix: use union area and second-based timing for fire events

应包括：

- utils/common.py；

- aggregator/event_aggregator.py；

- agent/fire_decision_agent.py；

- video_detect/video_detector.py；

- simulator/validator_simulator.py；

- tests/test_m6_m7_fix.py；

- 对应链路验证脚本修改；

- tools/m6_m7_fix_report.md。

确保该commit只包含M6/M7面积、时间和必要数据源兼容修改。

### Commit 4：Baseline V1审计与模型晋升记录

提交信息：

docs: document baseline v1 audit and model promotion

应包括：

- 可移植的Baseline V1训练报告；

- 可移植的审计摘要；

- docs/BASELINE_V1_MODEL_CARD.md；

- tools/baseline_v1_promotion_report.md；

- tools/promote_model.py；

- 必要的小型JSON评估摘要。

不得包含：

- 模型权重；
-完整runs目录；
-大量审计图片；
-本机绝对路径资源。

### Commit 5：项目文档编号整理

仅当之前1～8编号的docx重命名确实仍未提交时执行。

提交信息：

docs: organize FireGuardian project documents

该commit只包含文档重命名、移动或编号变化，不包含任何Python代码。

Git应尽可能识别为rename，而不是删除后新增。

## 第八阶段：每个commit后核查

每完成一个commit，输出：

git show --stat --oneline HEAD

git status --short

并记录：

- commit hash；

- commit message；

- 包含文件；

- 测试状态；

- 是否包含 .pt；

- 是否包含 runs/；

- 是否包含大型文件；

- 是否包含绝对路径数据清单。

如某个文件同时包含多类改动，使用交互式暂存或拆分补丁，不要为方便而错误归类。

## 第九阶段：最终状态汇总

完成本地提交后：

- 不执行 git push；

- 不创建远程PR；

- 不删除模型备份；

- 不删除本地训练产物；

- 不继续训练模型；

- 不修改conf；

- 不调整M6/M7阈值。

最终输出：

### 模型晋升

- dry-run结果；

- execute结果；

- 晋升前模型哈希；

- 候选模型哈希；

- 晋升后模型哈希；

- 备份模型位置；

- model.names；

- M3/M4/M5加载结果。

### 测试

- M6/M7单元测试；

- M6/M7模块回归；

- M6–M10链路；

- me.mp4测试；

- GUI启动检查；

- 未完成的人工GUI检查项。

### Git

- 每个commit hash；

- 每个commit message；

- 每个commit文件列表；

- 当前 git status --short；

- 明确确认尚未push。

### 风险与后续

只记录，不自动执行：

- GUI人工验证；

- 后续困难负样本补充；

- 下一版本重新按视频片段分组划分train/val/test；

- 是否继续训练到60轮；

- 是否扩大到5万张；

- 是否调整conf。

若任务执行中出现任何失败，不要绕过、伪造或强制提交。保留现场，说明失败发生在哪个阶段以及建议处理方式。