# FireGuardian Baseline V1 中等规模训练与精度评估任务

请基于当前 FireGuardian 项目完成第一次中等规模正式基线训练 baseline_v1。

本任务用于评估 Fire/Smoke 检测模型的真实精度、漏检、误报和类别表现，不再以“打通链路”为主要目标。

## 一、严格保护现有冒烟实验

当前冒烟实验已经完成并验证通过，以下文件和目录视为只读历史产物，不得覆盖、重命名或删除：

datasets/smoke_train.txt

datasets/smoke_val.txt

datasets/fire_smoke_smoke.yaml

runs/smoke_train/smoke_v1/

tools/smoke_training_report.md

tools/smoke_train_entry.py

tools/smoke_e2e_verify.py

tools/smoke_e2e_verify_result.json

tools/smoke_train_metrics.jsonl

tools/smoke_train_summary.json

models/best.pt

首先将当前冒烟模型额外备份为：

models/smoke_v1_best.pt

要求：

- 复制前后计算 SHA-256；

- 确认两个文件内容完全一致；

- 不删除当前 models/best.pt；

- 本次训练结果不得自动覆盖 models/best.pt。

### 原因

models/best.pt 当前已经接入 GUI 和 M3～M10。基线模型在完成独立评估前，不能直接替换当前可运行模型。

# 二、实验命名和目录隔离

本次实验统一命名：

baseline_v1

新建并使用以下独立文件：

datasets/baseline_v1_train.txt

datasets/baseline_v1_val.txt

datasets/baseline_v1_test.txt

datasets/fire_smoke_baseline_v1.yaml

runs/baseline_train/baseline_v1/

models/baseline_v1_best.pt

models/baseline_v1_last.pt

tools/baseline_v1_subset_report.md

tools/baseline_v1_subset_report.json

tools/baseline_v1_training_report.md

tools/baseline_v1_evaluation.json

tools/baseline_v1_metrics.jsonl

不得复用 smoke_* 文件名，也不得将新结果写入 runs/smoke_train/。

# 三、构建中等规模、独立的 Baseline V1 数据子集

数据源：

F:\火焰数据集\Dataset

数据审计报告：

tools/dataset_audit.json

建议规模：

train：15000张

val：3000张

test：3000张

总计：

21000张

三部分均按照以下图片级类别比例分层抽样：

fire-only：30%

smoke-only：30%

fire + smoke：20%

无目标负样本：20%

目标数量：

| 集合 | Fire-only | Smoke-only | 双类 | 负样本 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| train | 4500 | 4500 | 3000 | 3000 | 15000 |
| val | 900 | 900 | 600 | 600 | 3000 |
| test | 900 | 900 | 600 | 600 | 3000 |

如因过滤后数量不足，可以做最小比例调整，但必须在报告中说明。

# 四、数据过滤和防泄漏要求

必须满足：

- 排除审计报告中包含319个越界框的288张图片；

- 排除损坏、标签异常、缺失标签和孤立标签；

- 同一 SHA-256 完全重复组只能进入 train、val、test 中的一个集合；

- train、val、test 内部也不得有 SHA-256 完全重复；

- 固定随机种子42；

- 不修改、复制、删除原始图片和标签；

- 不根据16×16 aHash的636434个近似对直接删除数据；

- 所有生成的 txt 使用图片绝对路径；

- 检查每个路径及对应标签均存在；

- 生成结果必须可复现。

## 近似重复处理

本次至少对最终抽取的21000张图片计算更稳健的 pHash。

要求：

- 统计 train、val、test 之间 pHash 完全一致的图片；

- pHash 完全一致的图片不得跨集合；

- 对汉明距离较小的疑似近似重复只生成报告，不自动大规模删除；

- 报告中列出跨集合疑似近似重复数量和部分样例；

- 不因近似重复检查失败而修改原始数据。

### 原因

完全重复必须消除；近似重复可能既包含视频相邻帧，也包含合法的相似火灾场景，不能暴力删除。

# 五、生成数据配置

生成：

datasets/fire_smoke_baseline_v1.yaml

内容应类似：

train: baseline_v1_train.txt

val: baseline_v1_val.txt

test: baseline_v1_test.txt

nc: 2

names:

0: fire

1: smoke

请根据 YAML 所在目录和 Ultralytics 路径解析规则，保证三个 txt 均可正常加载。

构建后必须执行：

- 全部21000个图片路径存在性检查；

- 对应标签存在性检查；

- YOLO标签格式复查；

- check_det_dataset 检查；

- 从 train、val、test 分别随机加载至少32张；

- 不正式训练前先完成数据加载测试。

# 六、训练权重选择

Baseline V1 使用：

yolo11n.pt

作为初始预训练权重。

不要使用：

models/best.pt

models/smoke_v1_best.pt

作为本次 Baseline V1 的起点。

### 原因

Baseline V1 应作为一组相对独立、可复现的正式基线实验。冒烟模型只训练了3个 epoch，主要用于验证链路，不应影响正式基线的独立性。

后续可另外创建：

baseline_v1_warmstart

比较从冒烟模型继续训练与从 COCO 预训练模型训练的差别，但不属于本次任务。

# 七、训练参数

通过现有 M2 YOLOTrainer 执行，不得绕过 M2 直接使用 CLI。

建议参数：

weights：yolo11n.pt

data：datasets/fire_smoke_baseline_v1.yaml

epochs：30

batch：16

imgsz：640

device：0

workers：4

seed：42

patience：10

project：runs/baseline_train

name：baseline_v1

建议保持：

amp=True

cache=False

deterministic=True

如果当前 YOLOTrainer 不支持 patience、amp 或 cache：

- 先检查是否可以通过现有参数字典传入；

- 只有确实无法传入时，才做最小兼容性修改；

- 不重构 M2；

- 所有修改必须写入报告。

## 关于 Epoch

最大训练30个 epoch，但允许 Early Stopping。

如果连续10个 epoch 验证指标没有改善，可以提前停止。

本次不要求一定跑满30个 epoch，更关注：

- 是否正常收敛；

- val指标是否持续提升；

- 是否出现明显过拟合。

# 八、模型输出隔离

训练完成后：

原始权重保留在：

runs/baseline_train/baseline_v1/weights/best.pt

runs/baseline_train/baseline_v1/weights/last.pt

并复制为：

models/baseline_v1_best.pt

models/baseline_v1_last.pt

不得自动复制到：

models/best.pt

复制后计算 SHA-256，并记录原始权重和复制权重是否一致。

# 九、验证集指标

每个 epoch 记录：

epoch

train box_loss

train cls_loss

train dfl_loss

val box_loss

val cls_loss

val dfl_loss

precision

recall

mAP50

mAP50-95

learning_rate

GPU显存

elapsed

ETA

训练结束后报告：

最佳 epoch

停止 epoch

训练总耗时

最佳 precision

最佳 recall

最佳 mAP50

最佳 mAP50-95

是否触发 early stopping

必须分别给出：

fire 的 Precision / Recall / AP50 / AP50-95

smoke 的 Precision / Recall / AP50 / AP50-95

不能只报告总体指标。

# 十、独立 Test 集评估

模型选择和训练参数调整只能使用 train 和 val。

训练完成、模型固定后，才对：

baseline_v1_test.txt

执行一次独立评估。

Test评估应输出：

总体 Precision

总体 Recall

总体 mAP50

总体 mAP50-95

fire Precision / Recall / AP

smoke Precision / Recall / AP

混淆矩阵

PR曲线

F1曲线

Precision曲线

Recall曲线

Test结果不得反过来用于选择最佳 epoch 或调参。

# 十一、负样本误报专项评估

Baseline V1 中有专门的无目标负样本。

必须单独统计：

负样本总数

被错误识别为 fire 的图片数

被错误识别为 smoke 的图片数

同时被错误识别为 fire+smoke 的图片数

负样本图片级误报率

平均误报框数量

最高误报置信度

并分别在以下阈值下评估：

conf=0.25

conf=0.40

conf=0.50

### 原因

火灾系统不仅要看 mAP，还要特别关注正常画面是否频繁报警。

# 十二、错误案例导出

创建：

runs/baseline_train/baseline_v1/error_analysis/

至少导出：

false_positive_fire/

false_positive_smoke/

false_negative_fire/

false_negative_smoke/

low_confidence_correct/

每类保存最多50张有代表性的标注图，并生成：

error_analysis.json

error_analysis.md

每条记录包含：

图片路径

真实类别

预测类别

置信度

检测框

错误类型

不修改原始图片。

# 十三、困难负样本补充测试

除数据集 test 之外，再使用已有的：

me.mp4

以及项目中可以找到的非火灾干扰素材进行测试。

重点关注：

烟花

夕阳或强光

路灯

车灯

云雾

蒸汽

焊接火花

红色或橙色物体

本次不要求从网上下载新素材。

已有素材不足时，只在报告中列出后续需要补充的困难负样本类型。

对于 me.mp4，输出：

总帧数

fire阳性帧数

smoke阳性帧数

连续阳性片段数量

最高置信度

是否触发M6事件

并与冒烟模型结果进行比较：

冒烟模型：

fire 12帧

smoke 31帧

# 十四、与冒烟模型进行对比

报告中加入对比表。

冒烟模型已知指标：

train：3000

val：600

epochs：3

Precision：0.5085

Recall：0.4229

mAP50：0.4306

mAP50-95：0.2200

对比：

smoke_v1

baseline_v1 val

baseline_v1 test

至少比较：

数据规模

训练 epoch

Precision

Recall

mAP50

mAP50-95

fire单类指标

smoke单类指标

负样本误报率

me.mp4 fire/smoke阳性帧

推理耗时

注意说明：

冒烟模型和 Baseline V1 数据规模不同，结果用于工程趋势比较，不作为严格消融实验。

# 十五、暂时不要替换 GUI 当前模型

本次训练和评估完成后，不要自动替换：

models/best.pt

也不要修改 M3/M4/M5 的模型加载优先级。

先使用独立验证脚本显式加载：

models/baseline_v1_best.pt

完成所有精度评估。

只有当最终报告确认 Baseline V1 明显优于冒烟模型，并得到人工确认后，才执行模型晋升。

可以准备但不要自动执行：

tools/promote_model.py

模型晋升时应：

- 将当前 models/best.pt 备份；

- 验证候选模型类别为 fire/smoke；

- 校验文件 SHA-256；

- 原子替换 models/best.pt；

- 写入模型版本记录；

- 重启 GUI 后确认新模型加载。

# 十六、M6～M10验证范围

Baseline V1完成后可以进行一次 M3～M10链路验证，但本次仍然：

不要自动修改M6阈值

不要自动修改M7权重

不要自动修改M7危险等级规则

不要自动修改M8峰值规则

只记录：

真实检测置信度分布

fire/smoke面积比分布

事件确认数量

事件丢弃数量

危险等级分布

截图数量

报告是否完整

业务参数的正式校准应在 Baseline V1模型效果确认后单独进行。

# 十七、输出报告

生成：

tools/baseline_v1_training_report.md

tools/baseline_v1_evaluation.json

Markdown报告至少包括：

- 实验目的；

- 与冒烟测试的隔离方式；

- 数据集构建与过滤；

- train/val/test规模及类别分布；

- 完全重复和近似重复检查；

- 训练环境；

- 训练参数；

- 每轮指标；

- 最佳模型信息；

- val总体及逐类指标；

- test总体及逐类指标；

- 负样本误报率；

- 混淆矩阵和PR/F1曲线路径；

- 错误案例分析；

- me.mp4困难负样本结果；

- 与 smoke_v1 对比；

- M3～M10链路验证；

- 是否建议晋升为当前 models/best.pt；

- 是否建议扩大到5万张或完整训练集；

- 发现的问题和下一步建议。

# 十八、成功标准

本次任务完成应满足：

[ ] 冒烟实验所有产物保持不变

[ ] smoke_v1模型已独立备份

[ ] train/val/test使用独立文件名和目录

[ ] Baseline V1共21000张，类别分层合理

[ ] 三个集合之间无SHA-256完全重复

[ ] Ultralytics数据加载测试通过

[ ] 通过M2 YOLOTrainer完成训练

[ ] baseline_v1_best.pt成功生成

[ ] model.names={0: fire, 1: smoke}

[ ] 输出val总体及逐类指标

[ ] 在独立test集完成一次最终评估

[ ] 输出负样本误报率

[ ] 输出混淆矩阵、PR曲线和错误案例

[ ] 与smoke_v1完成对比

[ ] 不覆盖models/best.pt

[ ] 不修改M6-M10业务阈值

[ ] 生成完整Baseline V1报告

如果训练时间、显存或数据加载出现问题，不要自行减少数据或降低图片尺寸。先停止并报告具体原因、显存占用和建议调整方案，等待确认后再改。

## 十九、Git提交要求

本任务先完成代码、数据清单和报告，不自动提交。

建议后续拆成两个提交：

feat: add leakage-aware baseline v1 dataset builder

包含：

数据子集构建工具

baseline_v1 yaml

数据构建报告

第二个：

exp: train and evaluate fire-smoke baseline v1

包含：

训练入口

评估脚本

指标摘要

Markdown报告

必要的最小bug修复

大模型权重、训练图片、txt绝对路径清单和大型运行产物不直接提交普通Git；模型可后续通过 Git LFS 或 Release 管理。