# FireGuardian M2 首次真实冒烟训练任务

请基于当前 FireGuardian 项目真实代码，使用现有的 M2 YOLOTrainer 完成第一次真实数据集冒烟训练。

本次任务的目标不是追求模型精度，而是验证：

M2 YOLOTrainer

→ 训练真实 Fire/Smoke 数据

→ 生成 best.pt

→ 保存到 models/best.pt

→ M3/M4/M5 自动加载自定义模型

→ 能识别 fire/smoke

本次任务不要修改 M6-M11 的业务逻辑，不要重构已有模块。

## 一、训练数据

使用已经生成并验证通过的小型训练子集：

训练集：

datasets/smoke_train.txt

验证集：

datasets/smoke_val.txt

数据配置：

datasets/fire_smoke_smoke.yaml

数据类别：

nc: 2

names:

0: fire

1: smoke

该数据集已经完成独立审计和 YOLO 加载验证。

# 二、训练参数

本次第一次冒烟训练使用：

基础权重：

yolo11n.pt

epochs：

3

batch：

16

imgsz：

640

device：

0

workers：

4

随机种子请尽量固定，确保结果可复现。

训练项目输出目录建议：

runs/smoke_train/

实验名称建议：

smoke_v1

# 三、第一步：先审查 M2 当前实现，不要立即修改

请先检查：

train/yolo_trainer.py

重点确认：

- YOLOTrainer.train() 是否支持：

  - weights

  - dataset_yaml

  - epochs

  - batch

  - imgsz

  - device

  - project

  - name

- train() 最终返回的 best.pt 路径是什么；

- 训练完成后是否会自动将最佳模型保存或复制到：

models/best.pt

- 是否支持 epoch callback；

- 是否可以安全停止；

- 当前配置是否会覆盖本次冒烟训练参数。

### 重要要求

如果现有 M2 已经满足以上条件：

不要修改 M2。

直接运行训练。

只有当实际训练无法完成时，才针对具体问题做最小范围修改。

禁止为了本次任务重构 M2。

# 四、第二步：使用 M2 YOLOTrainer 直接执行训练

不要直接绕过 M2 使用：

yolo train ...

本次必须验证 FireGuardian 自己的 YOLOTrainer。

可以：

- 编写一个一次性的训练入口脚本；

- 或直接调用 YOLOTrainer 的 Python 接口。

建议不要修改 main.py。

训练调用逻辑类似：

trainer = YOLOTrainer(...)

best_path = trainer.train(

weights="yolo11n.pt",

dataset_yaml="datasets/fire_smoke_smoke.yaml",

epochs=3,

batch=16,

imgsz=640,

device=0,

project="runs/smoke_train",

name="smoke_v1",

)

实际参数必须以当前 YOLOTrainer 真实接口为准，不要假设接口名称。

# 五、第三步：训练期间记录完整指标

每个 epoch 至少记录：

epoch

loss

precision

recall

mAP50

mAP50-95

elapsed

eta

训练结束后输出最终结果：

best.pt 路径

训练总耗时

总 epoch

最佳 epoch

最佳 mAP50

最佳 mAP50-95

最佳 precision

最佳 recall

同时保存训练结果目录。

# 六、第四步：验证 best.pt 是否生成

训练完成后必须检查：

models/best.pt

如果不存在：

- 不要手动猜路径；

- 检查 Ultralytics 实际输出目录；

- 检查 YOLOTrainer.train() 返回路径；

- 检查 M2 是否完成 best.pt 复制逻辑。

如果确实是 M2 的 bug：

只做最小修复，使：

训练输出 best.pt

↓

models/best.pt

然后再次验证。

# 七、第五步：验证模型类别

训练完成后，在新的 Python 进程中加载：

from ultralytics import YOLO

model = YOLO("models/best.pt")

print(model.names)

必须确认输出包含：

0: fire

1: smoke

如果类别不是：

fire

smoke

则停止后续验证并报告问题。

# 八、第六步：验证 M3 / M4 / M5 是否自动加载新模型

这是本次最重要的一步。

当前模型查找逻辑为：

models/best.pt

↓

yolo11n.pt

审计文档已经确认目前因为 best.pt 不存在，才回退到了 COCO yolo11n.pt。

现在 models/best.pt 生成后，请重新启动一个全新的 Python 进程，并验证：

### M3

使用一张 Fire 图片：

输出必须包含：

fire

使用一张 Smoke 图片：

输出必须包含：

smoke

使用一张正常图片：

不应出现 fire/smoke 检测框

### M4

选择至少一段可以看到火焰或烟雾的视频进行测试。

确认：

Detection.class_name

能够输出：

fire

smoke

### M5

使用：

datasets/smoke_val.txt

对应的验证集图片进行模拟流测试。

确认：

M5

↓

Detection

中的：

has_fire

has_smoke

fire_area_ratio

smoke_area_ratio

能够出现非零有效数据。

# 九、第七步：验证 M2→M3/M4/M5 模型切换闭环

请专门验证下面这个流程：

训练前：

models/best.pt 不存在

↓

M3/M4/M5

↓

加载 yolo11n.pt

↓

class names = COCO

训练后：

models/best.pt 存在
↓
重新启动 Python
↓
M3/M4/M5
↓
加载 models/best.pt
↓
class names = fire/smoke

把前后结果都记录下来。

---

# 十、第八步：暂时不要测试 M6-M10 的“最终业务正确性”

这次冒烟训练只需要确认：

```text

真实 fire/smoke 检测结果

↓

能够进入 M6

↓

M6 能生成 FireEvent

↓

M7 能生成 FireDecision

↓

M8/M9/M10 不崩溃

暂时不要根据这次 3 epoch 训练的结果调整：

M6 阈值

M7 权重

M7 危险等级阈值

M8 peak_metric

原因：

3 epoch 小数据集模型只能证明：

系统真的开始产生真实 fire/smoke 检测结果。

不能用于校准业务参数。

# 十一、第九步：验证真实端到端链路

使用至少一个真实火焰或烟雾素材，执行：

图片/视频

↓

M3/M4/M5

↓

Detection(fire/smoke)

↓

M6 EventAggregator

↓

FireEvent

↓

M7 FireDecision

↓

M8 Screenshot

↓

M9 Event Log

↓

M10 Report

检查最终是否能够产生：

screenshots/event_*/

reports/event_*/

logs/events.jsonl

如果出现：

fire detected

↓

M6 无法确认事件

请记录原因。

如果出现：

M6 已确认

↓

M7 未产生 FireDecision

请记录原因。

不要为了让链路通过而直接修改阈值。

先记录真实行为。

# 十二、第十步：训练完成后输出完整总结

请生成：

tools/smoke_training_report.md

报告必须包括：

## 1. 训练环境

Python

PyTorch

CUDA

GPU

Ultralytics

OpenCV

## 2. 数据集

train 图片数

valid 图片数

fire 图片数

smoke 图片数

fire+smoke 图片数

negative 图片数

## 3. 训练参数

weights

epochs

batch

imgsz

device

workers

seed

## 4. 训练结果

best epoch

precision

recall

mAP50

mAP50-95

训练时间

## 5. 模型产物

训练原始 best.pt 路径

models/best.pt 是否存在

model.names

## 6. 模型加载验证

M3 是否成功加载 best.pt

M4 是否成功加载 best.pt

M5 是否成功加载 best.pt

## 7. 业务链路验证

是否检测到 fire

是否检测到 smoke

是否生成 FireEvent

是否生成 FireDecision

是否生成 Screenshot

是否写入 EventLog

是否生成 Report

## 8. 发现的问题

逐条记录：

问题

原因

是否影响主流程

建议下一步

# 十三、严格限制

本次任务：

### 可以做

- 运行 M2 真实训练；

- 修复 M2 训练过程中发现的最小必要 bug；

- 确保 models/best.pt 正确生成；

- 验证 M3/M4/M5 自动切换到 best.pt；

- 生成训练总结报告。

### 不要做

- 不要重构 M1-M11；

- 不要重新设计 M6；

- 不要修改 M7 的权重和危险等级；

- 不要修改 M8；

- 不要修改 M9；

- 不要修改 M10；

- 不要修改 GUI；

- 不要为了让测试“通过”而降低检测阈值；

- 不要删除原始数据；

- 不要修改原始数据集；

- 不要直接使用 CLI 绕过 YOLOTrainer 完成本次训练。

只有在发现 M2 的真实训练闭环存在明确 bug 时，才做最小修复，并在最终报告中明确记录修改内容。

# 最终验收条件

本次任务只有满足以下条件才算成功：

[ ] M2 YOLOTrainer 成功完成 3 epoch 真实训练

[ ] models/best.pt 成功生成

[ ] best.pt class names = fire/smoke

[ ] M3 重启后自动加载 best.pt

[ ] M4 重启后自动加载 best.pt

[ ] M5 重启后自动加载 best.pt

[ ] M3 能实际检测 fire

[ ] M3 能实际检测 smoke

[ ] M5 输出有效 fire_area_ratio/smoke_area_ratio

[ ] M6 能收到真实 Detection

[ ] 至少产生一次真实 FireEvent

[ ] M7 能基于真实 FireEvent 输出 FireDecision

[ ] M8/M9/M10 能正常处理真实事件

[ ] 生成 smoke_training_report.md

如果某一项失败，不要自行绕过或伪造结果，明确记录失败原因和建议下一步。